## Slide 1: Reverse Progressing Game 개발 프로젝트 발표
2024182021 신승민

## Slide 2: 진행 방식
전투
필드상에 생성되는
적들을 처치하며
골드와 경험치 획득
성장
획득한 골드로 상점에서
다음 등급의 장비 구매
진행
일정 레벨 이상을 달성하거나
보스를 처치하여
다음 지역으로 진행
모순의 결정
사기적인 효과
->이 과정을 일종의 조작법 튜토리얼
‘최종보스’를 잡은 뒤 게임의 진행방식이 바뀜

## Slide 3: 진행 방식-역순
전투
필드에 있을 경우
골드와 경험치가 소모되며
필드상에 적을 소환하고 물약 획득
필드상에 동시에 존재 가능한 적의 수에는 한계 존재
소환된 적은 체력이 0에서 시작해 공격당할수록 증가하며, 체력이 최대가 되면 잠시 후 디스폰됨
성장
장비 판매(이전 단계의 장비를 획득함), 물약 판매로
골드 획득
진행
일정 레벨 이하를 달성하거나
보스를 처치하여
이전 지역으로 진행
모순
적의 공격에 피격시 체력이 증가
이로 인해 체력이 최대 체력을 넘어갈 경우, 체력이 0으로 되돌아오며 모순 게이지 증가
(적의 특정 패턴으로 인해 모순 게이지가 증가될 수도 있음)
모순 게이지가 최대치 이상일 경우 게임오버

## Slide 4
플레이어를 향해 겨눔
겨누는 애니메이션
겨눈 방향으로 발사
발사 애니메이션
화살이 직선으로 이동, 일정 거리 날아가고 사라짐
플레이어가 피격당하면 체력을 잃음
플레이어가 화살에 피격당하면 체력을 얻고 모순 증가
이외의 경우 화살은 해골의 위치로 돌아와 사라짐
화살이 생성되어 해골에게로 이동, 발사 애니메이션
보라색 선 생성됨
화살이 돌아왔던 방향으로 겨누는 애니메이션
->잠시 후 플레이어 쪽을 겨누기 시작, 보라색 선 소멸
플레이어가 보라색 선을 지나지 않았다면 모순 증가

## Slide 5: 개발 일정
1주차:지역,일시정지 등
기본 게임루프
플레이 상태(컷신/반투명 UI/플레이 중), 일시정지 여부
지도 제작, 해금된 지역간 이동
2주차:플레이어
플레이어 이동, 체력, 인벤토리, 부활
역순 진행 중 모순, 게임 오버
2주차~:적,파티클
적 일반/역순, 거리 등을 인지하는 인공지능
파티클을 활용한 공격범위 표시
패턴마다 공격시 플레이어의 체력/모순 변화, 일반/역순 상태에서 처치/생성/디스폰 등 메커니즘 변화 등…
이후 가능하다면 계속하여 추가 예정
5주차:보스,UI
보스는 적의 일종으로 생성
보스 처치/디스폰 시 지역 해금
일반/역순 상태에 따라 나타나는 UI 변화
5~6주차:스프라이트
테스트용 이미지들을 모두 적절한 리소스로 교체, 스프라이트 애니메이션 적용
7~8주차:상점, 장애물
적과 플레이어의 이동을 제한하는 장애물을 맵상에 배치
일반/역순에 대응되는 상점 시스템, 거래 시스템
8주차~:사운드,추가
효과음 추가
컷씬 등 추가
시간이 남는다면 메인화면 등 추가적인 구현…